**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2023.07.15 | **프로젝트명** | 2023 메타버스 어워드 | **작성자** | 신민서 |
| **참석자** | 노주희, 신민서, 조성민, 편진범 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 개발 내용 공유 2. 다음 과제 선정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **이슈/비고** |
| 1. **개발 내용 공유**   [ 신민서 ]   * 악보 바 및 악보 기능 구현 완료 * 장구 소리 기능 구현 완료 * VR연결 확인 완료   [ 편진범 ]   * 장구 에셋 제작 완료   [ 노주희 ]   * 펜 기능 구현 완료   [ 조성민 ]   * 오브젝트 생성 및 충돌 시 파괴 기능 구현 완료. (격파) * VR 연결 확인 완료.  1. **다음 과제 선정**   [ 공통 ]   * 각각 부스 내용을 설명하는 소개 요약 및 전달   [ 신민서 ]   * 맵 디자인 및 배치 * 시연 웹툰 제작   [ 편진범 ]   * 전체 맵(첫 씬) 배치 수정 * 필요한 추가 민속 악기 에셋 제작(북, 징) * 텍스트 그래픽 디자인 * 이슈 처리   [ 노주희 ]   * VR 연결 후 그림이 그려지는지 확인 * 맵 디자인 및 배치   [ 조성민 ]   * 띠 기능 구현 및 VR 확인 * 태권도 애니메이션 시도 * 맵 디자인 및 배치  1. 참고사항  * 일찍 끝났을 시 해당 사항 전달 | 이슈나 비고 입력 |
| 다음 회의 안건   1. 개발한 내용 공유 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **결정**  **사항** | **내용** | **진행일정** | |
| * 개발 내용 공유 * 다음 과제 선정 | 07/15 16:30~ 성결대학교 성결관 301호 대면회의 | |
| **회의사진** |  | |  |